ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMUNA VALEA IERII

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați și a devizului general reactualizat  pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ", obiectiv finanțat în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului, ca urmare a modificărilor tehnice și financiare apărute pe parcursul execuției lucrărilor   și a măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea nr. 141/2025

Consiliul Local al comunei Valea Ierii, întrunit în ședința ordinară din data de 25 septembrie 2025,

Având în vedere referatul nr.5738/23.09.2025 întocmit de primarul comunei Valea Ierii precum și raportul nr.5739/23.09.2025 întocmit de doamna ec.Ilea Nicoleta - consilier  în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil   și doamna Farcaș Adriana -inspector de specialitate în cadrul compatimentului Turism și responsabil cu achizițiile publice,

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat și a indicatorilor tehnico – economici reactualizați pentru obiectivul de investiții “ MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ” – proiect din inițiativa primarului;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3 ale Consiliului Local;

Având în vedere prevederile:

- art. 44, alin.1 din Legea 273/2006 cu privire la Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 141 din 25 iulie 2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare prin care a fost majorată cota de TVA de la 19% la 21% începând cu data de 31.07.2025, privind unele măsuri fiscal-bugetare;

- OUG 95/2021 privind aprobarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” cu modificările ulterioare;

- Ordinul MDLPA nr. 1333/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021;

- Ordinul MDLPA nr. 1321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin (1) lit. a)-c) din OUG 95/2021;

- Ordinul MDLPA nr. 2708/2022 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel

Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1.333/2021;

- Documentația tehnică faza PT, elaborată pentru obiectivul de investiție:

“ MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”, de către proiectantul CONSIPRO S.R.L. – Cluj-Napoca;

- Dispoziția de șantier nr. 1 / 22.05.2025;

- Contractul de execuție a lucrărilor nr. 3933/30 din data de 01.07.2024, încheiat între Comuna Valea Ierii în calitate de beneficiar și societatea CLARO BUILD S.R.L., în calitate de executant;

În baza prevederilor art. 87 alin.5, art.129, alin.(1), alin.(2), lit. b), alin 4, lit.d), art.139 alin. (3), lit.d), coroborat cu art. 5, lit. cc), din Ordonanța de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor  art.196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanța de urgenta nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Valea Ierii emite prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă modificările de ordin tehnic și financiar pentru obiectivul de investiții: “MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”, apărute pe parcursul execuției lucrărilor ca urmare a Dispoziției de șantier nr. 1 / 22.05.2025 precum și a aplicării măsurilor fiscal-bugetare prevăzute de Legea nr. 141/2025.

Art. 2. Se aprobă actualizarea Devizului General Totalizator și valoarea totală a investiției de 7.329.546,58 lei cu TVA inclus de 19% și 21%,  pentru obiectivul de investiții “ MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”, conform Anexei nr. 1 care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Devizul General și valoarea totală realizată până la data de 31.07.2025 în valoare de 3.840.555,79 lei, inclusiv TVA de 19%, pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”, conform Anexei nr. 2  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Devizul General – Rest de executat în valoare de 3.503.495,39 lei inclusiv TVA de 21%,  pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”, conform Anexei nr. 3  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ”,  conform Anexei nr. 4  care face  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă încheierea unui Act adițional la contractul de lucrări nr.3933/30 din data de 01.07.2024, încheiat între Comuna Valea Ierii în calitate de beneficiar și societatea CLARO BUILD S.R.L., în calitate de executant,  ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 141/2025.

Art. 7. Se aprobă cofinanțarea obiectivului de investiții “MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ” din bugetul local al

Comunei Valea Ierii cu suma de 467.146,30 lei (TVA inclus)  pentru  cheltuielile care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Art. 8. Prezenta hotărâre modifică și înlocuiește Hotărârea Consiliului Local Valea Ierii nr. 58 din data de 23 septembrie 2024, privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA VALEA IERII, JUDEȚUL CLUJ", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea Executivă .

Art.10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Valea Ierii, Instituției Prefectului - Județul Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a primăriei www.e-comune.ro/primaria-valea-ierii-cj.

Președinte de ședință,                                              Contrasemnează:

Gheorghe-Florin Sarvadi                                   Secretar general al comunei,

Nelia-Crenguța Mariș

Nr. 54 din 25.09.2025

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi, astfel:9 voturi “pentru” și 0 voturi ,împotrivă”.Consilieri locali prezenţi: 9  din totalul de 9 consilieri locali în funcţie.