ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA VALEA IERII

CONSILIUL LOCAL

HO T Ă R Â R E A  NR.7

Din 11 februarie 2016

privind  prelungirea duratei de executie si implementare a proiectului  „REABILITARE DRUM FORESTIER CERC-VÂRFUL  DOBRIN” proiect finanțat prin FEADR Măsura 125

Consiliul Local al comunei Valea Ierii, întrunit în şedinţa de îndată din data de 11 februarie 2016,

Având în vedere necesitatea prelungirii duratei de execuție și implementare a proiectului „REABILITARE DRUM FORESTIER CERC-VÂRFUL  DOBRIN”  conform  contractului de finantare nr. C 125B011161300001/27.02.2012/ C0430F00T211161300001 dar și necesitatea prelungirii Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului acordată de Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN SA,

Văzând  raportul nr. 336 din 10.02.2016 întocmit de primarul comunei Valea Ierii d-nul Duma Gabriel-Alexandru precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate  din cadrul consiliului local,

Ținând cont de Solicitarea de informații suplimentare nr.1236/8.02.2016 primită de la CRFIR Satu Mare,

În baza prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) si ale  alin.(4)  lit.d) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul drepturilor conferite de art.45 din Legea administraţiei publice locale  nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art 1. (1) Se aprobă prelungirea duratei de executie și implementare a proiectului cu 2 luni, respectiv din data de 27.04.2016 până la data de 27.06.2016, în vederea realizarii investitiei ,,REABILITARE DRUM FORESTIER CERC-VÂRFUL DOBRIN", cu plata penalizării 0,1 % din valoarea ajutorului nerambursabil rămas de decontat.

(2) Se aprobă solicitarea de prelungire cu 2 luni a valabilității scrisorii de garanție pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare a creditului Rural     nr.   IG 143301169/23.07.2014,     conform contractului de    finantare nr.  C 125B011161300001/27.02.2012, respectiv C0430F00T211161300001 (cod contract PNDR 2014-2020), pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil în condițiile PNDR destinat realizării investiției publice REABILITARE DRUM FORESTIER CERC-VÂRFUL DOBRIN.

Art.2.  Se aprobă plata sumei de 2.695 lei  reprezentând comisionul de garantare datorat calculat conform prevederilor art.7, lit.b din H.G. 1262/2009 (valoarea scrisorii de garantie x 0,05% x 2 luni).

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei Valea Ierii.

Președinte de ședință,			       Contrasemnează:

Paul-Vasile Michile                                       Secretar,

Nelia-Crenguța Mariș

Consilieri:Total-7;			Prezenți-7;               Pentru-7;